 
Gestion de projet
 - Elaboration du budget -


Elaborez le budget du projet CRM en utilisant les données de la note de cadrage et les informations ci-dessous :
· Temps consacré par le Chef de Projet : 20% de son temps pendant toute la durée du projet
· Temps consacré par le responsable du réseau A et par le membre de l’ADV : 10% de leur temps pendant toute la durée du projet
· Achat et installation d’un serveur : 3000€
· Formation : 10 groupes d’utilisateurs à former pendant 2 jours par un membre de l’équipe projet ou un développeur
· Les développements sont réalisés en interne

