# Gestion de projet

# - Elaboration du budget -

Elaborez le budget du projet CRM en utilisant les données de la note de cadrage et les informations ci-dessous :

- Temps consacré par le Chef de Projet : 20% de son temps pendant toute la durée du projet

- Temps consacré par le responsable du réseau A et par le membre de l’ADV : 10% de leur temps pendant toute la durée du projet

- Achat et installation d’un serveur : 3000€

- Formation : 10 groupes d’utilisateurs à former pendant 2 jours par un membre de l’équipe projet ou un développeur

- Les développements sont réalisés en interne